Informe de cierre sprint XX

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Reunión** | | | | |
| **N°** | **Versión** | **Descripción** | | **Autor** |
| APT - 01 | 1.0 | Asignatura Portafolio de Titulo | |  |
| **Fecha** | | **Ubicación** | **Proyecto** | |
| 1/10/24 | | Duoc UC. | AiresCold | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Participantes** | | | |
| **Nombre** | **Empresa** | **Teléfono** | **e-mail** |
| Franco ventura | AiresCold S.A | +123456678 | [franco@duoc.cl](mailto:franco@duoc.cl) |
| Pablo toro | AiresCold S.A | +12345677 | [pablo@duoc.cl](mailto:pablo@duoc.cl) |
| Ignacio Alveal | AiresCold S.A | +123445787 | ignacio@duoc.cl |
|  |  |  |  |

# Introducción

Este informe se refiere al proyecto "AiresCold", que tiene como objetivo desarrollar un eCommerce especializado en la venta de aires acondicionados, optimizando la experiencia del usuario a través de la implementación de tecnologías avanzadas en el manejo de datos y procesos de compra.

# Resumen Sprint

En este sprint, se realizaron diversas tareas enfocadas en la mejora del frontend y el backend del sistema, así como en la integración de la pasarela de pagos. Las actividades se llevaron a cabo entre el 20 de septiembre y el 30 de septiembre de 2024.

Las tareas programadas se completaron en su mayoría; sin embargo, la implementación de la sección de preguntas frecuentes fue postergada debido a la falta de contenido finalizado. Se prevé abordar esta tarea en el próximo sprint, programado para iniciar el 5 de octubre de 2024.

# Tareas realizadas

1. **Mejora del Frontend:**
   * Se implementaron mejoras en la interfaz de usuario, haciendo que la navegación sea más intuitiva.
   * Se realizaron pruebas de usabilidad.
2. **Backend:**
   * Se optimizó la conexión con la base de datos, lo que mejoró el tiempo de carga de las páginas.
   * Se implementaron nuevos endpoints para gestionar los productos.
3. **Integración de MercadoPago:**
   * Se completó la integración de la pasarela de pagos, permitiendo realizar transacciones de manera segura.

**Tareas Postergadas:**

* **Sección de Preguntas Frecuentes:**
  + Justificación: Falta de contenido finalizado.
  + Se abordará en el próximo sprint, con la recolección de preguntas frecuentes de los usuarios.

# Próximo Sprint

En el próximo sprint, el equipo se compromete a realizar las siguientes actividades:

* Finalizar la implementación de la sección de preguntas frecuentes.
* Realizar pruebas de carga para garantizar el rendimiento del sistema.
* Implementar un sistema de retroalimentación para los usuarios después de la compra.
* Continuar con las mejoras de usabilidad en el frontend basadas en el feedback recibido.

# Anexos

[IC-Control-de-Calidad-FV2.xlsx (live.com)](https://onedrive.live.com/personal/6cffa1813c2834a0/_layouts/15/doc.aspx?resid=34c9973b-021f-460a-977d-a549095da963&cid=6cffa1813c2834a0&wdPreviousSession=f61eb679-0012-4c04-a38e-2938f0d7d580&wdOrigin=OFU.EXCEL.EDIT-A-COPY-openfromurlaacf&wdPreviousSessionSrc=OFU)

[IC-Control-de-calidad-FV.xlsx (live.com)](https://onedrive.live.com/personal/6cffa1813c2834a0/_layouts/15/doc2.aspx?resid=f58c9915-b32e-4bc2-a396-e72e91bb4b6d&cid=6cffa1813c2834a0&wdPreviousSession=d3eb48da-5c8d-46b9-837a-e4c8113c57b7&wdOrigin=OFU.EXCEL.EDIT-A-COPY-openfromurlaacf&wdPreviousSessionSrc=OFU)