|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |
| --- |

| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  En general, he cumplido con la mayoría de las actividades planificadas dentro de los tiempos establecidos, aunque ha habido algunos retrasos menores en ciertas tareas específicas. Las actividades relacionadas con la configuración de la integración con MercadoPago y los servicios web SOAP han requerido más tiempo del esperado debido a la complejidad técnica y la necesidad de realizar pruebas exhaustivas para asegurar su correcta implementación.  **Factores facilitado y dificultado**  **Colaboración del equipo:** La buena comunicación y coordinación entre los miembros del equipo ha sido clave para avanzar en las actividades planificadas. El uso de herramientas de gestión de proyectos como Jira nos ha permitido monitorear el progreso y ajustar prioridades en tiempo real.  **Problemas técnicos:** La integración de pagos con MercadoPago y la comunicación con los servicios web SOAP presentó desafíos técnicos inesperados, lo que generó retrasos. Hubo que realizar varios ajustes y pruebas adicionales para asegurar la correcta operación del sistema |

| 2. |
| --- |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  Para los desafíos futuros, planeo seguir ajustando el cronograma de trabajo cuando sea necesario y mantener una revisión constante del progreso, utilizando herramientas ágiles que nos permitan adaptarnos rápidamente a cualquier imprevisto. La clave ha sido mantener una actitud proactiva, buscando soluciones y aprendiendo continuamente |

| 3. Hasta el momento: |
| --- |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  Valoro mi capacidad para organizar el trabajo y ajustar el cronograma cuando surgieron imprevistos, lo que permitió avanzar de manera eficiente |

| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  Me preocupa asegurarse de que todos los componentes funcionen de manera óptima antes de la entrega final y que se aborden todas las inquietudes de usabilidad.  Una pregunta que me gustaría hacerle a mi docente es: ¿Cuáles son las mejores prácticas para llevar a cabo una prueba de aceptación de usuarios efectiva en un sistema como el nuestro, que involucra múltiples integraciones y funciones críticas? Además, me gustaría saber la opinión de mis pares sobre cómo manejaron la retroalimentación de los usuarios en sus proyectos anteriores y qué estrategias les resultaron más efectivas para implementar mejoras basadas en esa retroalimentación. |

| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| --- |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  Sí, considero que algunas actividades podrían ser redistribuidas entre los miembros del grupo para optimizar el flujo de trabajo y aprovechar mejor las habilidades individuales. Por ejemplo, si hay un miembro del equipo que tiene más experiencia en la integración de servicios web, sería beneficioso asignarle más responsabilidades en esa área, mientras que otros podrían enfocarse en tareas como la documentación o las pruebas de usuario. |

| 6. APT grupal |
| --- |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  Este entorno de colaboración se ha visto reforzado por el apoyo mutuo que nos hemos brindado en momentos de dificultad, creando así un ambiente de trabajo solidario. |